Hệ Thống Quản Lý Bug và Defect trong SAP

BUSINESS BLUEPRINT. SAP490 Project Blueprint ¦ Phiên bản tiếng Việt ¦ v0.1 Document information. Project Name. Module. Created by. Version. Date.

Công nghệ: SAP CAP Node.js, OData V4, SAP Fiori Elements/SAPUI5, SQLite local

Người chuẩn bị: DonHV ¦ Ngày: 2026-06-10 ¦ Template: Blueprint_Template.docx

| Change history |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Changed date | Items have been changed | Changed content/Reason | Updated by | Type (A/C/D) | Version |
| 2026-06-10 | Tạo Blueprint IDTS ban đầu | Tạo bản Blueprint tiếng Việt bằng cách copy và fill trực tiếp từ template SAP490 chính thức. | DonHV / Codex | A | v0.1 |
| 2026-06-10 | Tách ngôn ngữ | Tách deliverable SAP490 Blueprint thành hai file template-filled riêng cho tiếng Anh và tiếng Việt. | DonHV / Codex | C | v0.1 |
| A – Create C – Change D – Delete |  |  |  |  |  |

| Advisor Signature |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Full name & Role | Signature | Date | Note |
| Created by | DonHV - Team Leader / Backend CAP Lead |  | 2026-06-10 | Bản nháp để mentor/team review |
| Reviewed by | Mentor / Team Review |  | TBD | Chờ review |
| Approved by | Mentor / Supervisor |  | TBD | Chưa được duyệt |

| FU Signature |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Full name & Role | Signature | Date | Note |
| Reviewed by | FPT University / Mentor |  | TBD | Chờ review |
| Approved by | FPT University / Supervisor |  | TBD | Chưa được duyệt |

Mục lục Cập nhật mục lục trong Microsoft Word trước khi nộp: References > Update Table.

# OVERVIEW

IDTS là hệ thống nội bộ theo định hướng SAP để quản lý issue và defect trong quá trình kiểm thử phần mềm. Hệ thống giúp Tester ghi nhận bug, phân loại theo SAP Module tùy chọn, Application Component và Defect Category, assign Developer phù hợp, theo dõi người hoặc queue xử lý tiếp theo thông qua nextProcessor, và hỗ trợ PM theo dõi bằng history log và notification record.

Phạm vi MVP chỉ tập trung vào quản lý defect. IDTS không thay thế Jira, SAP Cloud ALM, SAP Solution Manager hoặc công cụ quản lý source code, và không triển khai sửa code trực tiếp, CI/CD, code review workflow hoặc AI Root Cause Analysis bắt buộc.

Baseline hiện tại: WP1-WP3 ở mức MVP đã có backend, OData service, value help, handler validation, history và notification records. WP4 đã có core Fiori screens; UI QA sâu hơn và upload attachment thật vẫn còn mở.

## Glossary

| Term | Definition | Note |
| --- | --- | --- |
| IDTS | Issue and Defect Tracking System in SAP. | Tên project/ứng dụng. |
| SAP CAP | Cloud Application Programming model dùng cho backend Node.js và data model CDS. | Backend stack. |
| SAP Fiori Elements | Cách xây UI SAP dựa trên metadata cho màn hình List Report/Object Page. | Frontend baseline. |
| SAP Module | Ngữ cảnh nghiệp vụ SAP tùy chọn như FI, MM, SD hoặc Not Applicable. | Thông tin context tùy chọn. |
| Application Component | Khu vực nơi defect xuất hiện, ví dụ Bug Management UI, CAP Backend hoặc Database. | Phân loại bắt buộc. |
| Defect Category | Loại defect hoặc tầng kỹ thuật, ví dụ UI/Fiori, Backend/CAP, Database hoặc Authorization. | Phân loại bắt buộc. |
| Component Category | Cặp hợp lệ giữa Application Component và Defect Category, dùng làm khóa assignment. | Được derive hoặc validate. |
| Developer Responsibility | Mapping xác định Developer nào xử lý được Component Category nào, có thể giới hạn thêm theo SAP Module. | Filter assignee. |
| nextProcessor | Người hoặc role/queue đang được kỳ vọng thực hiện bước tiếp theo. | Không phải assignee thứ hai. |
| Retest Required | Trạng thái sau khi resolve khi cần Tester/PM kiểm tra trước khi đóng bug. | Trạng thái lifecycle chính. |

## Cách sử dụng diagram trong Blueprint

Các diagram chi tiết được duy trì trong docs/diagrams. Blueprint này giữ nội dung process trong cấu trúc bảng của template trường để bảo toàn layout chính thức; diagram có thể được tham chiếu khi trình bày với mentor nếu chưa sửa template.

# CƠ CẤU TỔ CHỨC

MVP dùng ba role active: Tester, Developer và PM. Reporter và Admin chưa tách thành role riêng. DonHV lead Backend CAP và tổng hợp tài liệu; NhanT hỗ trợ backend verification/QA; DatDT và SangVN tập trung Fiori/UI5.

# QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Quy trình cốt lõi bắt đầu khi Tester phát hiện defect và kết thúc khi Tester hoặc PM đóng bug sau khi retest. Need More Information và Rejected là trạng thái cần follow-up, không phải điểm kết thúc im lặng.

## IDTS-BP-01 Quy trình quản lý bug/defect

## Luồng xử lý

Phát hiện bug -> Kiểm tra trùng -> Tạo report -> Phân loại -> Assign hoặc Pending Assignment -> Developer review -> Request information / Reject / In Progress / Resolve -> Retest -> Close hoặc Reopen -> PM monitoring.

## Mô tả quy trình

| Step # | Step Name | Detailed Description | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận và phân loại defect | Tester kiểm tra bug đã tồn tại, tạo report, nhập bước tái hiện, expected/actual result, severity, environment, Application Component, Defect Category và SAP Module tùy chọn. | Tester |
| 2 | Assign, review và follow-up | Hệ thống validate Component Category và Developer Responsibility. Tester assign Developer hoặc để Pending Assignment. Developer có thể review, comment, request information, reject kèm reason hoặc chuyển In Progress. | Tester / Developer / System |
| 3 | Resolve, retest, close và monitor | Developer resolve kèm note khi bắt buộc. Tester hoặc PM retest, close hoặc reopen. Hệ thống ghi history và notification records; PM theo dõi workload, overdue bug, rejected follow-up và queue. | Developer / Tester / PM / System |

# BÁO CÁO

Dựa trên yêu cầu local, các report và view sau có thể dùng cho PM monitoring, bằng chứng QA và review với mentor.

| No. | Description | T-Code |
| --- | --- | --- |
| 1 | Theo dõi bug vận hành: open bugs theo status, assignee, priority, severity, Application Component, Defect Category, nextProcessor và overdue state. | N/A - Fiori List Report / PM view |
| 2 | Bằng chứng QA và audit: bug history, comments, notification records, rejected follow-up queue và retest required queue. | N/A - Fiori Object Page / PM view |